**УТВЕРЖДЕН**

Заседанием КЧС и ОПБ Администрации Гнездовского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

«08» 02. 2017г., протокол №1

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду пропуску паводковых вод на территории Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Срок выполнения | | Ответственные исполнители |
| 1 | | 2 | | 3 | |  |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду | | | | | | |
| 1. | | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской в 2017 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком» | | до 28.02.2017 | | Председатель КЧС и ОПБ , отдел ГО,ЧС |
| 2. | | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций , связанных с весенним паводком. | | до 01.03.2017 | | Председатель КЧС и ОПБ , отдел ГО,ЧС |
| 3. | | О назначении должностного лица, ответственного за безопасную эксплуатацию бесхозяйных гидротехнических сооружений, находящихся на территории сельского поселения (далее - ГГС), в период весеннего половодья | до 01.03.2017 | | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п |
| 4. | | Осуществление планирования привлечения сил и средств функционального и территориального звена подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - звено областной подсистема РСЧС) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья | февраль 2017 г. | | | Отдел ГО,ЧС, Главас/п |
| 5. | | Осуществление контроля за проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед с целью отдыха и рыбной ловли в период половодья | постоянно (в период ледохода) | | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п |
| 6. | | Проведение штабной тренировки с органами управления муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области на тему «Действия органов управления по управлению силами и средствами Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в чрезвычайных ситуациях, вызванных половодьем» | 20.02.2017 | | | Председатель КЧС и ОПБ , отдел ГО,ЧС, комиссия |
| 8. | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в зоне возможного затопления, планирование их заблаговременной эвакуации | | до 01.03.2017 | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |
| 9. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям) | | до 20.03.2017 | | Бухгалтерия с.п. Главас/п. | |
| 10. | Проведение проверки готовности Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения на территории Смоленского района и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к оповещению и информированию в период прохождения половодья | | до 15.03.2017 | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |
| 11. | Проверка наличия телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления) | | до 15.03.2017 | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |
| 12. | Постоянный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений в период весеннего половодья | | постоянно | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |

**4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 13. | Осуществление систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Проведение подворовых обходов домовладений в зонах возможного затопления, доведение до населения под роспись рекомендаций по обеспечению безопасности в период прохождения весеннего половодья | постоянно | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п |
| 14. | Выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления(подтопления) | постоянно | ОГУЗ Гнездовская врачебная амбулатория районная больница» |
| 15. | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления (подтопления) | до 31.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п |
| 16. | Направление главами сельских поселений собственникам (эксплуатирующим организациям) ГТС прогноза паводковой обстановки и рекомендаций по проведению превентивных мероприятий в период пропуска паводковых вод | до 01.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п |
| 17. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | до 20.03.2017 | Смоленские РЗС |
| 18. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 30.03.2017 | Глава с/п |

**5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 |  |
| 20. | Осуществление мониторинга и прогнозирования ледовой и паводковой обстановки | | постоянно | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п |
| 21. | Комиссионная проверка готовности бесхозяйных ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья (по отдельному плану-графику). Проверка готовности органов управления, сил и средств районного звена Смоленской областной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска половодья | | до 31.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главас/п |
| 22. | | Проверка наличия и состояния материальных резервов муниципального образования и организаций, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем | до 31.03.2017 | Отдел ГО,ЧС |
| 23. | | Подготовка необходимого количества спасательных плав.средств и определение районов их базирования | до 20.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п |
| 24. | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | | до 20.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п | |

6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | **->** |  |
| 25. | | Создание запасов горюче-смазочных материалов, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий половодья и первоочередного жизнеобеспечения населения в районах, подверженных угрозе затопления (подтопления) | | до 20.03.2017 | Глава с/п |
| 26. | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | | до 20.03.2017 | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |
| 27. | Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок | | до 20.03.2017 | | Глава с/п | |
| 28. | Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в период прохождения половодья | | март-апрель 2017 г. | | Глава с/п | |
| 29. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва | | до 20.03.2017 | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |
| 30. | Уточнение паспортов территорий по разделам «Риски подтоплений», «Риски возникновения гидродинамических аварий» | | до 20.03.2017 | | Отдел ГО,ЧС, | |
| 31. | Разработка планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде | | до 01.03.2017 | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |

**7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  |
| 32. | Пополнение запасов медикаментов в лечебно-профилактических учреждениях, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | до 20.03.2017 | ОГУЗ Гнездовская врачебная амбулатория |
| 2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод | | | |
| 1. | Организация дежурства транспортных и плавательных средств, спасателей для обеспечения перевозок населения через затапливаемые (подтапливаемые) участки территорий. Доведение до населения графиков работы переправ | апрель 2017 г. | Глава с/п |
| 2. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | апрель  2017 г.  (по  необходимости) | ОГУЗ Гнездовская врачебная амбулатория |
| 3. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых главным управлением МЧС России по Смоленской области по вопросам безаварийного прохождения половодья | апрель 2017 г. | Отдел ГО,ЧС |
| 4. | Организация своевременной выдачи населению, проживающему в зонах, подверженных затоплению (подтоплению), социальных пособий и пенсий | апрель 2017 г. | Отдел социальной защиты района |
| 5. | Организация работы оперативных групп и штабов по контролю за прохождением половодья | постоянно | Отдел ГО,ЧС |

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | | | |
| 6. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения в зонах возможного затопления (подтопления) | в период  половодья  (но  необходимости) | Отдел ГО,ЧС. |
| Начальник отдела ГО,ЧС Е.С.Соловьева | | | |