

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГНЕЗДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 **« 27 » июля 2020 года**  **№ 113**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» за 2019 год.**

В соответствии со ст.28, ст.34, ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 28.01.2015г. №10 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств

Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» за 2019 год согласно приложения к данному постановлению.

2. Отчет об исполнении муниципальной программы «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» за 2019 год подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

Гнездовского сельского поселения **Е.С. Соловьева**

Смоленского района Смоленской области

Приложение

к постановлению Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 27.07.2020г. №113

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы»**

**за 2019 год**

**I. Основные результаты.**

Муниципальная программа Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 26.03.2019 №52.

Разработчиком и исполнителем  Программы является Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение защиты жизни и здоровья граждан;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

- повышение уровня жизни населения за счет совершенствования улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог в границах населенных пунктов Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Основными задачами муниципальной программы, направленными на достижение вышеуказанных целей заключаются в следующем:

- выполнить паспортизацию всех автомобильных дорог местного значения сельского поселения, в том числе улично-дорожной сети и включить их в реестр муниципального имущества;

- организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в том числе улично-дорожной сети;

- организация выполнения работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети.

Муниципальная программа «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы были предусмотрены ассигнования в сумме 6 439 140-13 рублей, в том числе на реализацию основных мероприятий:

- «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в том числе улично-дорожной сети» в сумме 4 550 000-00 руб., в том числе за счет средств:

 - областной бюджет – 3 473 920-58 рублей, в том числе субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3 473 920-58 рублей.

 - местный бюджет – 1 076 079-42 тыс. рублей;

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в том числе улично-дорожной сети» в сумме 1 889 140-13 руб., в том числе за счет средств:

 - местный бюджет – 1 889 140-13 тыс. рублей;

**2. Оценка эффективности реализации программы**

Сведения о степени выполнения проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе представлен в табличном варианте, согласно Приложения №1.

В соответствии с постановлением Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 28.01.2015 года № 10 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы». По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 50 баллов. Муниципальная программа «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» реализована в отчетном периоде эффективно. (Приложение №2).

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по муниципальной программе «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование* *основного мероприятия**муниципальной программы* | *Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы* | *% исполнения* | *Срок выполнения* | *Результат* *реализации мероприятия* |
| *предусмотрено**муниципальной программой* | *факт на отчетную дату* | *Дата начала реализации мероприятия* | *Дата окончания реализации мероприятия* |
| **1** | **Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в том числе улично-дорожной сети, в том числе на:** | **4 550 000-00** | **4 507 105-36** | **99,1** | 2019 | 2019 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;- улучшение технического состояния автомобильных дорог в границах населенных пунктов Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 1.1. | Проектирование, строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения | 300 000-00 | 279 800-00 | 93,3 |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 250 000-00 | 4 227 305-36 | 99,5 |
| **2** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в том числе улично-дорожной сети, в том числе на:** | **1 889 140-13** | **1 606 486-41** | **85,0** | 2019 | 2019 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;- улучшение технического состояния автомобильных дорог в границах населенных пунктов Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 2.1. | Транспортные услуги | 0-00 | 0-00 | 0 |
| 2.2. | Очистка дорог от снега | 500 000-00 | 476 258-50 | 95,3 |
| 2.3. | Профилирование дорог | 500 000-00 | 463 522-69 | 92,7 |
| 2.4. | Распределение противогололедного материала по дороге | 80 929-13 | 71 305-22 | 88,1 |
| 2.5. | Работы по отсыпке дорог | 70 000-00 | 61 200-00 | 87,4 |
| 2.6. | Работы по разравниванию ПГС | 20 000-00 | 16 200-00 | 81,0 |
| 2.7. | Обкашивание травы на обочине дорог | 20 000-00 | 0-00 | 0 |
| 2.8. | Строительный контроль | 72 000-00 | 56 800-00 | 78,9 |
| 2.9. | Составление локально-сметной документации | 30 000-00 | 0-00 | 0 |
| 2.10. | Межевание дорог | 0-00 | 0-00 | 0 |
| 2.11. | ПГС, щебень, песок для отсыпки дорог | 596 211-00 | 461 200-00 | 77,4 |
| **Итого** | **6 439 140-13** | **6 113 591-77** | **94,9** |  |  |  |

Приложение №2

к отчету об исполнении муниципальной программы «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» за 2019 год

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**«Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование*  | *Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития* | *Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода* | *Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы* | *Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры* | *Организация управления и контроля за ходом исполнения программы* |
| *К1* | *К2* | *К3* | *К4* | *К5* |
|  Муниципальная программа «Совершенствование, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2023 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |