

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГНЕЗДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**« 14 » апреля 2020 года**  **№ 74**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» за 2019 год.**

В соответствии со ст.28, ст.34, ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 28.01.2015г. №10 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств

Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» за 2019 год согласно приложению к данному постановлению.

2. Отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» за 2019 год подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

Гнездовского сельского поселения **Е.С. Соловьева**

Смоленского района Смоленской области

Приложение

к постановлению Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 14.04.2020г. №74

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы»**

**за 2019 год**

**I. Основные результаты.**

Муниципальная программа Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 26.02.2018 № 26А.

Разработчиком и исполнителем  Программы является Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Гнездовского сельского поселения.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Гнездовского сельского поселения.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее Гнездовское сельское поселение).

В 2019 году на реализацию муниципальной программы были предусмотрены ассигнования в сумме 6000,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» в сумме 3500,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 3010,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 455,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 35,0 тыс. рублей;

- на реализацию основных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» в сумме 2500,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 2150,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 325,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 25,0 тыс. рублей;

- на реализацию основных мероприятий «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Гнездовского сельского поселения» расходы бюджета не предусмотрены.

Субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципальному образованию Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» не выделялись.

**2. Оценка эффективности реализации программы**

Сведения о степени выполнения проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе представлен в табличном варианте, согласно Приложению №1.

В соответствии с постановлением Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 28.01.2015 года № 10 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы». По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 25 баллов. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» реализована в отчетном периоде неэффективно. (Приложение №2).

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по муниципальной программе «Формирование современной городской среды**

**на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | Наименование  основного мероприятия  муниципальной программы | *Срок выполнения* | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Результат  реализации мероприятия |
| Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе на: | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 3 500,000 | 0,000 | 0 | - увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов |
| 1.1. | ул.Северная, д.19  (укладка асфальта, установка беседки, урн, скамеек) | 2000,000 | 0,000 | 0 |
| 1.2. | ул.Северная, д.20  (укладка асфальта, установка скамьи, урн) | 1500,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий, в том числе на: | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 2 500,000 | 0,000 | 0 | - увеличение благоустроенных общественных территорий |
| 2.1. | Площадка около амбулатории  (автопарковка, спортивная площадка) | 2 000,000 | 0,000 | 0 |
| 2.2. | Площадка перед магазином «Приветливый»  (асфальтирование площадки, информационный стенд) | 500,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Гнездовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | финансирование не требуется | 0 | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Гнездовского сельского поселения;  - финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий |
| Итого | | | | 6 000,000 | 0,000 | 0 |  |

Приложение №2

к отчету об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

**Результаты оценки эффективности муниципальной целевой программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития* | *Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода* | *Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы* | *Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры* | *Организация управления и контроля за ходом исполнения программы* |
| *К1* | *К2* | *К3* | *К4* | *К5* |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории  Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |